**Этапы разработки**

**Продуктовый сайт**

1. Первый этап

* Создание дизайна (хедер-футер, главная страница, продукция/услуги, раздел «О компании», раздел «Контакты», каталог, раздел «Хиты продаж», страница товара, страница поиска по сайту);
* Верстка хедера-футера:
* Верстка главной страницы;
* Верстка раздела продукция/услуги
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля каталога;
* Разработка, создание и верстка раздела «Хиты продаж»;
* Верстка раздела «О компании»;
* Верстка раздела «Контакты»;
* Создание модуля поиска по сайту и его верстка;

1. Второй этап

* Создание дизайна (новости, пресс-центр, FAQ, конференция-форум);
* Разработка, создание, наполнение системы размещения баннеров на сайте;
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля новостей;
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля пресс-центра;
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля FAQ;
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля конференция-форум;

1. Третий этап

* Создание дизайна («Вы недавно смотрели», Тестирование/Анкета, система персональных рекомендаций);
* Разработка, создание и верстка модуля «Вы недавно смотрели»;
* Разработка, создание, наполнение и верстка модуля Тестирование/Анкета;
* Разработка, создание и верстка модуля системы персональных рекомендаций;

**Мотивационный сайт**

1. Первый этап

* Создание дизайна (хедер-футер, главная страница, страница регистрации-авторизации, личный кабинет, страница восстановления пароля, «Обучающие материалы», «Интерактивное тестирование», «Магазин призов», FAQ, контакты);
* Верстка хедера-футера:
* Верстка главной страницы;
* Разработка и создание логики страницы регистрации и авторизации. Верстка страницы регистрации и авторизации;
* Разработка и создание логики страницы восстановления пароля. Верстка страницы восстановления пароля;
* Разработка, создание и верстка личного кабинета;
* Разработка, создание и верстка раздела «Обучающие материалы»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Интерактивное тестирование»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Магазин призов»;
* Разработка, создание и верстка модуля FAQ;
* Верстка страницы Контакты;

1. Второй этап

* Создание дизайна «Поиск», «Система отчетности», «Интерактивные курсы», «Вебинары», «Записи вебинаров», «Творческие конкурсы», «Flash-конкурсы», «Регистрация продаж»);
* Разработка, создание и верстка модуля «Поиск»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Система отчетности»
* Разработка, создание и верстка модуля «Интерактивные курсы»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Вебинары»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Записи вебинаров»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Творческие конкурсы»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Flash-конкурсы»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Регистрация продаж»;

1. Третий этап

* Создание дизайна («Личные сообщения», «Блоги», «Форумы», «Новости», «Голосования», «Файлы для скачивания»);
* Разработка, создание и верстка модуля «Личные сообщения»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Блоги»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Форумы»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Новости»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Голосования»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Файлы для скачивания»;

1. Четвертый этап

* Создание дизайна («Рейтинг пользователей», «История начисления баллов», «Почтовая рассылка», «Интеграция с соцсетями», «Медиа галерея»);
* Разработка, создание и верстка модуля «Рейтинг пользователей»;
* Разработка, создание и верстка модуля «История начисления баллов»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Почтовая рассылка»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Интеграция с соцсетями»;
* Разработка, создание и верстка модуля «Медиа галерея»;